# PAWCHITO — роадмап

back — Вдовин, Пугно · front — Еременко, Черников · devops — Черников

Фронт и бэк идут параллельно: бэк отдаёт openapi.json, фронт работает на моках.

# Этап 1. Каркас

- (devops) Репозиторий, .env.example, защита main.

- (devops) Docker Compose: PostgreSQL, Redis, бэк, фронт.

- (devops) Redis: AOF, maxmemory 256 МБ.

- (devops) CI: ruff, mypy, pytest, eslint, сборка, миграции с нуля + alembic check.

- (back) FastAPI: routers → services → repositories → models.

- (back) SQLAlchemy, BaseRepository.

- (back) Alembic: naming_convention, upgrade head при старте контейнера; дальше каждый этап — своя миграция.

- (back) Логи в Redis Stream: запросы, события, ошибки, request_id; без Redis — в stdout.

- (front) React + TS + Vite, роутинг, layout, моки MSW.

- (front) UI-кит.

Итог: docker compose up поднимает пустое приложение, миграции применяются, логи пишутся в Redis.

# Этап 2. Аккаунт и роли

- (back) Миграция users; регистрация, вход, JWT, Argon2.

- (back) Проверка роли, админ из seed.

- (front) Вход, регистрация, разделы по ролям.

- (back) Тесты доступа.

Итог: владелец регистрируется, каждая роль видит свой раздел.

# Этап 3. Клиники

- (back) Миграция clinics; добавление, изменение, скрытие.

- (back) Создание аккаунта клиники.

- (front) Админка: клиники и аккаунты.

Итог: админ создаёт клинику и её аккаунт.

# Этап 4. Врачи

- (back) Миграция vets; добавление, изменение, удаление, отпуск.

- (front) Страница врачей в кабинете клиники.

Итог: клиника ведёт врачей и отпуска.

# Этап 5. Питомцы

- (back) Миграция pets; CRUD, проверка владельца.

- (front) Список, переключатель, формы.

Итог: владелец ведёт нескольких питомцев.

# Этап 6. Памятка

- (back) Миграция pet_conditions, observations, vaccinations.

- (back) Представление pet_timeline — в миграции вручную.

- (front) Памятка: здоровье, дневник, лента, прививка из ветпаспорта.

Итог: владелец ведёт дневник питомца.

# Этап 7. Запись к врачу

- (back) Миграция appointments, частичный индекс на слот врача.

- (back) Свободные слоты по 30 мин, запись, отмена.

- (front) Мастер записи, мои записи.

- (back) Тесты слотов и двойной записи.

Итог: владелец записывается на свободное время.

# Этап 8. Кабинет клиники

- (back) Подтверждение, перенос, отмена записи.

- (back) Записи врача в отпуске, карточка питомца для клиники.

- (front) Записи с фильтрами, действия, карточка питомца.

- (back) Тесты статусов и доступа.

Итог: клиника управляет записями.

# Этап 9. Итог приёма

- (back) Миграция prescriptions; завершение приёма одной транзакцией.

- (back) Статус ухода питомца выставляется при итоге приёма.

- (front) Форма итога: заключение, рецепты, прививки, статус ухода.

- (front) История приёмов у владельца.

Итог: владелец видит итог приёма и статус ухода.

# Этап 10. Напоминания

- (back) Миграция reminders; дозы курса из рецепта.

- (back) Свои дела с повтором, отметка выполнения.

- (front) Список дел, отметка, своё дело.

- (back) Тесты генерации напоминаний.

Итог: после приёма появляются напоминания по курсу.

# Этап 11. Главная и календарь

- (back) Представление calendar_events в миграции; сводка, прогресс курса.

- (front) Главная: питомец и статус ухода, прогресс, дела на сегодня.

- (front) Календарь: сегодня / завтра / позже, фильтры.

Итог: видно, что делать сейчас и дальше.

# Этап 12. Релиз

- (devops) VPS, Caddy + HTTPS.

- (devops) Деплой из GitHub Actions: pg_dump → alembic upgrade head → перезапуск.

- (devops) Ежедневный pg_dump; логи в Redis — 14 дней.

- (back) Демо-данные.

- (front, back) Прогон тест-кейсов.

Итог: рабочая версия по HTTPS.